Фаза 3

Проект: Мобильное приложение онлайн-справочник лекарств

Команда: менеджер / архитектор / разработчик / тестировщик

Период фазы: 30.03.2026 по 18.04.2026

- Актуализировать распределение ресурсов проекта на фазу 3

Человеческие ресурсы:
Менеджер 
Архитектор

Разработчик 
Тестировщик

Часы:

Менеджер — 6 ч
Архитектор — 2 ч
Разработчик — 3 ч
Тестировщик — 16 ч

- Актуализировать план для итераций фазы 3

Задачи итераций:

- I3 — проверка функциональных требований, проверка нефункциональных требований, выполнение тест-кейсов, фиксация дефектов и статусов

- I4 — актуализация тестовой документации, итоговый отчет по Фазе 3

Ответственные:

- Менеджер — планирование итераций, контроль сроков, согласование результатов.

- Архитектор — проверка архитектурных ограничений и техрисков, подтверждение корректности решений.

- Разработчик — исправление дефектов, техоценка доработок, поддержка тестирования.

- Тестировщик — тест-дизайн, прогон тест-кейсов, критерии приемки, отчет о качестве.

Приоритет:

- Must: проверка FR, критические тест-кейсы, дефекты высокого/критического приоритета, итоговый отчет.

- Should: расширенная детализация сценариев.

Программа управления проектами:

- Bitrix24 (доска задач, сроки, статусы, ответственные, контроль прогресса по итерациям).

3. Основание для проверки

Проверка сформирована по текущей реализации в проекте последней сборки (MainActivity, SearchFragment, BookmarksFragment, BookmarkDetailFragment, HistoryFragment, ProfileFragment, DrugRepositoryImpl, strings/layout).

4. Проверка функциональных требований

FR-01 Поиск лекарств по названию: реализован через OpenFDA, префиксный запрос openfda.brand_name:term*, лимит 20 результатов. 
Статус: реализовано

FR-02 Отображение состояний поиска: загрузка, список результатов, ничего не найдено, нет сети. 
Статус: реализовано

FR-03 Переход в карточку препарата из поиска: при клике открывается DrugDetailFragment и запись добавляется в историю. 
Статус: реализовано

FR-04 Добавление препарата в закладки из поиска/истории: через pendingDrug в MainActivity с переходом на экран папок. 
Статус: реализовано

FR-05 Работа с папками закладок: создание, переименование, удаление. 
Статус: реализовано

FR-06 Просмотр содержимого папки закладок и переход в карточку препарата. Статус: реализовано

FR-07 История просмотров: загрузка списка, пустое состояние, обновление при возврате на экран. 
Статус: реализовано

FR-08 Авторизация/регистрация/выход: экран профиля переключается между формой входа и профилем пользователя. 
Статус: реализовано

FR-09 Сообщения об ошибках авторизации: неверные данные, существующий email, слабый пароль/некорректный ввод.
Статус: реализовано

FR-10 Сценарий гостя: локальное хранение закладок и истории в guest_data.json. Статус: реализовано

FR-11 Сценарий авторизованного пользователя: хранение закладок и истории в Firestore. 
Статус: реализовано

FR-12 Актуализация данных после logout: вызывается refreshBookmarksAndHistory. Статус: реализовано

5. Проверка нефункциональных требований

NFR-01 Устойчивость к сетевым сбоям: для поиска предусмотрен отдельный режим Нет доступа к сети. 
Статус: частично реализовано (для операций поиска)

NFR-02 Отзывчивость UI при auth-операциях: кнопки блокируются, показывается loading overlay, затем разблокировка. 
Статус: реализовано

NFR-03 Сохранность данных гостя между сессиями: guest_data.json читается/пишется в filesDir, используется in-memory cache + mutex. 
Статус: реализовано

NFR-04 Целостность данных закладок у гостя: при удалении папки удаляются связанные препараты; защита от дублей в папке. 
Статус: реализовано

NFR-05 Целостность данных закладок у авторизованного пользователя: удаление папки удаляет связанные записи; дедупликация в bookmarkDrugs не реализована. Статус: частично реализовано

NFR-06 Навигационная согласованность: при смене вкладок очищается back stack, фрагменты не пересоздаются при каждом переключении. 
Статус: реализовано

NFR-07 Безопасность хранения: аутентификация через Firebase Auth; чувствительные данные не сохраняются локально в явном виде кроме гостевого контента приложения. 
Статус: реализовано

6. Проверка тест-кейсов

TC-01 Поиск с валидным запросом

Предусловия: устройство онлайн.

Шаги: открыть Поиск, ввести известный бренд, нажать поиск на клавиатуре.

Ожидаемо: показывается загрузка, затем список результатов и заголовок Результаты поиска.

TC-02 Поиск при отсутствии сети

Предусловия: отключен интернет.

Шаги: открыть Поиск, выполнить поиск.

Ожидаемо: отображается контейнер Нет доступа к сети, результаты скрыты.

TC-03 Пустой поисковый результат

Предусловия: устройство онлайн.

Шаги: ввести редкий/случайный запрос, выполнить поиск.

Ожидаемо: отображается Ничего не нашлось.

TC-04 Добавление в историю из поиска

Предусловия: есть результаты поиска.

Шаги: открыть карточку препарата кликом из списка, перейти в Историю.

Ожидаемо: препарат присутствует в истории.

TC-05 Добавление препарата в существующую папку

Предусловия: есть хотя бы одна папка закладок.

Шаги: в Поиске нажать иконку закладки у результата, выбрать папку, вернуться в поиск, открыть папку.

Ожидаемо: препарат добавлен в выбранную папку.

TC-06 Создание/переименование/удаление папки

Предусловия: открыт экран Закладки.

Шаги: создать папку через меню, длинным нажатием переименовать, затем удалить с подтверждением.

Ожидаемо: все операции применяются в списке без перезапуска приложения.

TC-07 Гостевой режим: сохранение после перезапуска

Предусловия: пользователь не авторизован.

Шаги: создать папку, добавить препарат, перезапустить приложение.

Ожидаемо: данные восстановлены из guest_data.json.

TC-08 Успешная регистрация

Предусловия: email не зарегистрирован, пароль >= 6.

Шаги: открыть Профиль, ввести email/пароль, нажать Зарегистрироваться.

Ожидаемо: открывается профиль пользователя с кнопкой Выйти.

TC-09 Ошибка входа (неверные данные)

Предусловия: пользователь не авторизован.

Шаги: ввести неверный email/пароль, нажать Продолжить.

Ожидаемо: отображается текст ошибки авторизации, приложение не падает.

TC-10 Logout и сброс контента под текущего пользователя

Предусловия: пользователь авторизован, есть пользовательские закладки/история.

Шаги: нажать Выйти, открыть Закладки и Историю.

Ожидаемо: данные обновлены под гостевой контекст (через refreshBookmarksAndHistory).

7. Ограничения и риски, возможные по текущему состоянию приложения

R-01 Для авторизованного пользователя при добавлении в bookmarkDrugs нет явной защиты от дублей (в отличие от гостевого сценария).

R-02 Отдельный UI “Нет сети” предусмотрен для поиска; для Firestore-операций (история/закладки/auth) унифицированного экрана сетевой ошибки нет.

R-03 Кнопка поиска как отдельный UI-элемент отсутствует; запуск поиска идет через действие клавиатуры.

https://github.com/dyb22/MOB_APP_directory-of-medicines